Приложение № 3

к муниципальной программе «Осуществление градостроительной деятельности городского округа Среднеуральск на 2023-2028 годы»

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление градостроительный деятельности городского округа Среднеуральск на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем ресурсного обеспечения <*>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 16419,60 | 9318,10 | 8275,90 |
| 1. | Мероприятие 1. Подготовка генерального плана (в том числе внесение изменений) | Чухарева Г.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск – главный архитектор | 2023 | 2023 |  | 3320,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие 2. Подготовка правил землепользования и застройки (в том числе внесение изменений) |  | 2023 | 2025 |  | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3. | Мероприятие 3. Обеспечение территории населённых пунктов актуальными цифровыми топографическими планами (в том числе подготовка ортофотопланов) |  | 2024 | 2024 |  | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 4. Внесение сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе внесение изменений) |  | 2024 | 2024 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятие 5. Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе внесение изменений) |  | 2023 | 2025 |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Мероприятие 6. Проведение кадастровых работ |  | 2023 | 2025 |  | 1200,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7. | Мероприятие 7. Подготовка документации по планировке территории, в том числе выполнение инженерных изысканий |  | 2023 | 2025 |  | 1400,00 | 200,00 | 500,00 |
| 8. | Мероприятие 8. Проведение лесоустроительных работ (в том числе подготовка актов натурного обследования лесных участков) |  | 2023 | 2025 |  | 600,00 | 300,00 | 100,00 |
| 9. | Мероприятие 9. Обеспечение организационных, информационных и методических услуг для реализации муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура» | 2023 | 2025 |  | 9499,60 | 7568,10 | 7125,90 |

-------------------------------

<*> Объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования